龙川县宝龙、宝塘工业小区用地整治提升

土地房屋征收补偿方案

（征求意见稿）

一、总则

## （一）征收范围和依据

龙川县佗城镇宝龙工业园小区位于佗城镇塔西村，距离县城约10公里，龙川县佗城镇宝龙工业园小区范围内低效用地共计155.72亩。龙川县佗城镇宝塘工业园小区位于佗城镇大江村，距离县城约6公里，龙川县佗城镇宝塘工业园小区范围内低效用地共计73.36亩。

根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院令第590号）、《关于加强监督检查进一步规范征地拆迁行为的通知》（中纪办〔2011〕8号）法律法规的有关规定，结合实际，制定龙川县宝龙、宝塘工业小区用地整治提升土地房屋征收补偿方案（以下简称“本方案”）。

## （二）项目征收主体

龙川县人民政府是本项目的征收主体；龙川县自然资源局为征收部门；龙川县工业园管理委员会、佗城镇人民政府为本项目的征收实施单位，负责办理土地房屋征收补偿工作具体事宜，并接受征收部门的监督、指导。

## （三）适用范围

本方案仅适用于龙川县宝龙、宝塘工业小区低效用地征收项目的房屋征收与补偿工作。

## （四）征收补偿方式

本项目以货币补偿的方式进行补偿。除本方案及县政府另有规定外，征收构筑物、其他附着物等均实行货币补偿。

## （五）补偿原则与范围

1.对被征收人给予的补偿包括:（1）被征收房屋、土地、临时建（构）筑物及地上附着物的补偿；（2）因征收房屋造成的搬迁、临时安置的补偿；（3）因征收房屋造成的停产停业损失的补偿。

2.征收人除对上述事项进行补偿外，在不造成重复补偿的前提下，根据实际情况，还需向被征收人补偿管线迁移、房屋室内装修装饰等事项。

3.征收范围内建筑物性质、类别的认定工作由龙川县自然资源局、龙川县工业园管理委员会、龙川县佗城镇人民政府成立龙川县宝龙、宝塘工业小区低效用地专班征收小组负责。

## （六）签订征收补偿协议期限

自发布《龙川县宝龙、宝塘工业小区用地整治提升土地房屋征收补偿方案》之日起3个月内。

## （七）搬迁腾空房屋期限

自签订协议之日起10天内。

## （八）评估时点

自发布《龙川县宝龙、宝塘工业小区用地整治提升土地房屋征收补偿方案》之日为起始时间。

## （九）候选房地产价格评估机构(以下简称评估机构)

1.深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司河源分公司；

2.河源易思房地产土地估价有限公司；

3.广东启恒土地房地产资产评估规划咨询有限公司。

## （十）征收实施步骤

自发布本项目征收公告后，按照以下程序开展征收工作：

1.现场公示：

（1）《龙川县宝龙、宝塘工业小区用地整治提升土地房屋征收公告》；

（2）《龙川县宝龙、宝塘工业小区用地整治提升土地房屋征收补偿方案》；

（3）国家、省、市房屋征收与补偿有关的法规、规范性文件等；

（4）征收实施单位名称、征收工作人员名单等。

2.征收实施单位应将《龙川县宝龙、宝塘工业小区用地整治提升土地房屋征收补偿方案》发放给被征收人。

3.确定评估机构。评估机构由被征收人协商选定，协商不成的，由房屋征收部门组织被征收人通过多数决定、随机选定等方式确定。

4.评估机构对征收范围内地上建筑物进行评估。被征收人应当协助评估机构注册房地产估价师对征收范围内地上建筑物进行实地查勘，提供或者协助搜集征收范围内地上建筑物价值评估所必需的情况和资料。

5.公示初步评估结果。征收实施单位应当将初步评估结果在征收范围内向被征收人公示。公示期间，评估机构应当安排注册房地产估价师对初步评估结果进行现场说明解释。对评估结果有异议的，可以向房地产价格评估机构申请复核评估。对复核结果有异议的，可以向房地产价格评估专家委员会申请鉴定。

6.签约期限内，由征收实施单位与被征收人签订征收补偿协议。签订补偿协议时被征收人需带户口簿、身份证、营业执照等原件和复印件。

7.签约期限届满，被征收人未能达成补偿协议的，由房屋征收部门报请镇、县政府，按照征收补偿方案作出征收补偿决定，并在征收范围内予以公告。

被征收人应当自觉履行地上建筑物征收补偿决定，如不服该征收补偿决定，可以在征收补偿决定作出之日起60日内依法申请行政复议，或者在6个月内向人民法院提起行政诉讼。

被征收人在法定期限内既不申请行政复议又不提起行政诉讼，在补偿决定规定的期限内又不搬迁的，由县政府申请属地人民法院强制执行。

8.货币补偿在签订补偿协议并搬迁完毕，经征收工作人员验收后领取补偿款，补偿工作结束。

9.公布补偿结果。房屋征收部门应当建立征收补偿档案，并将补偿情况在征收范围内向被征收人公布。

## （十一）其他有关事项

1.被征收地上建筑物的水、电、固定电话、有线电视、宽带网络、管道燃气等迁移、转户、销户手续，由被征收人自行到有关部门申请办理，并负责结清已使用的水、电、电话、电视、燃气等费用。

2.征收权属不明确的地上建筑物，由房屋征收部门提出补偿方案，报县政府审核批复，并向公证机关办理证据保全后实施征收，待产权明确后再补偿给产权所有人。

3.本方案未列明事项可参照《国有土地上房屋征收评估办法》（建房〔2011〕77号）及市、县政府相关文件执行。

二、货币补偿方案

## （一）货币补偿

被征收人选择货币补偿的，被征收房屋的补偿金额由龙川县宝龙、宝塘工业小区低效用地征收项目专班征收小组协同被征收人选定具有相应资质的房地产评估机构参照《国有土地上房屋征收评估办法》（建房〔2011〕77号）及河源市区房屋征收相关规定进行评估确定。

被征收人选择货币补偿的，其土地、地上建（构）筑物及其他附着物实行货币补偿，补偿事项及补偿标准参照本项目征收与补偿方案的附件《龙川县宝龙、宝塘工业小区用地整治提升土地房屋征收补偿标准》执行。

货币补偿在签订补偿协议之日起5个工作日一次性支付100%补偿款，被征收人必须在10天内搬迁完毕；已作补偿的建（构）筑物及附属物归政府所有，被征收人不得毁坏和自行拆除（房屋征收实施单位同意的除外），如被征收人自行拆除，因拆除房屋或拆除后留下的残墙断壁造成的安全责任事故，由被征收人负全责。

## （二）其他补偿、补助费用

1.临时建（构）筑物及地上附着物

以不重复补偿为原则，地上构筑（附着）物已通过本方案的有关规定获得补偿的，不再补偿；未获补偿的，按照重置价评估给予货币补偿。

2.室内自行装饰装修（二次装修）

被征收地上建筑物室内自行装修装饰费补偿，按照评估确定的重置成新价给予补偿。若装修档次不符按照评估机构现场评估为准。

3.三线一管迁移费

因地上建筑物征收造成的三线一管迁移每户补偿迁移费1800元/户(家庭住宅户)。

4.搬迁费

因征收地上建筑物造成搬迁的，一次性补偿搬迁费用，具体如下：

- （1）非生产性（非厂房）的地上建筑物

建筑面积在250㎡（含）以内的搬迁补助费按2500元/户补偿，地上建筑面积在250㎡（不含）以上的搬迁补助费按3000元/户补偿；

- （2）生产性（厂房）的地上建筑物

①厂房内生产基础设施设备较少，无大型设备拆卸运输，厂房内资产易搬动，按建筑面积给予20元/㎡补偿；

②厂房内生产基础设施设备较多，有大型设备需要拆卸运输的，需要拆卸的设备另行委托有资质的评估机构评估其搬迁费，其余物资按建筑面积给予18元/㎡补偿。

5.临时安置费

征收建筑物被认定为居住性质的临时过渡方式一律采取发放临时安置补偿费用，由被征收人自行解决过渡期居住问题，费用按建筑面积8元/平方米/月计算，一次性补偿6个月；

6.停产停业损失

给予停产停业损失补偿应当同时符合以下条件：（1）经国土资源、住建等部门认定为合法的建筑（认定为违法建筑和超过批准期限的临时建筑不予停产停业损失补偿）；（2）具有合法、有效的工商营业执照、税务登记证以及其它有关许可证件；（3）作出房屋征收决定前实际正在经营，因征收房屋造成了停产停业损失。

征收经营性物业按建筑物内营业面积根据市场评估租金进行停产停业损失货币补偿，具体标准如下：临街商铺租金补偿标准按35元/平方米/月，临街内铺租金补偿标准按20元/平方米/月，厂房、办公室补偿标准按15元/平方米。

停产停业损失如被征收人选择货币补偿的，按6个月过渡时限计算，一次性支付。

# 附 件

- 龙川县宝龙、宝塘工业小区低效用地征收

- 项目房屋征收补偿标准

- 1、被征收土地/房屋价值标准表

| 序号 | 项目名称 | 认定标准 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城镇住宅用地兼容商业用地 | 证载土地/房屋占地 | ㎡ | 1008 | 参照《龙川县2021年度城镇土地定级与基准地价》中的基准地价，按用途上浮20%，容积率为2.0计算。 |
| 2 | 工业用地 | 证载土地/房屋占地 | ㎡ | 185 | 《2021年龙川县基地地价》 |
| 3 | 框架结构房屋 | 用于生活居住或生产经营 | ㎡ | 1500 | 基准层高3.0米，每增加或减少0.1米，相应增加或减少50元/平方米（工程造价及参照惠州征收标准） |
| 4 | 混合结构房屋 | 用于生活居住或生产经营 | ㎡ | 1400 |  |
| 5 | 轻型钢结构厂房 | 用于生产经营，无行吊路轨 | ㎡ | 950 | 基准层高6.0米，每增加或减少0.1米，相应增加或减少15元/平方米；（下限700元/平方米，不设上限） |
| 6 | 重型钢结构厂房 | 用于生产经营，有行吊路轨 | ㎡ | 1050 |  |
| 7 | 泥砖/红砖木瓦结构房屋 | 用于生活居住或生产经营 | ㎡ | 900 | 基准层高2.5米，每增加或减少0.1米，相应增加或减少30元/平方米（龙府【2024】68号） |
| 8 | 红砖铁皮瓦/石棉瓦房 | 用于生活居住或生产经营 | ㎡ | 650 | 基准层高2.5米，每增加或减少0.1米，相应增加或减少20元/平方米（龙府【2024】68号） |

说明：含基础和基础装修，不含地价，不考虑成新率及扣除折旧

2、房屋室内装饰装修（二次装修）补偿标准

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价（元） | 等级 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅：框架、混合、泥砖/红砖木瓦结构房屋室内装修 | ㎡ | - | 高档装修 | 按照评估机构现场评估 |
| 2 |  |  | 850-950 | 中档装修 | 中档地面瓷片、墙膏、吊顶及墙裙、不锈钢门窗、水电 |
| 3 |  |  | 650-750 | 普通装修 | 普通地面瓷片、墙膏、门窗、水电 |
| 4 |  |  | 300-450 | 简单装修 | 水泥地面、墙膏、门窗、水电 |
| 5 | 办公楼：框架结构房屋室内装修 | ㎡ | - | 高档装修 | 按照评估机构现场评估 |
| 6 |  |  | 480-580 | 中档装修 | 中档地面瓷片、墙面乳胶漆及部分瓷片墙裙、天花大部分吊顶、不锈钢门窗、水电、火灾自动报警系统 |
| 7 |  |  | 230-480 | 普通装修 | 水泥地面/地板漆/地砖地面、墙膏、门窗、水电、简单消防设施设备 |
| 8 | 厂房：框架、混合结构房屋室内装修 | ㎡ | - | 高档装修 | 按照评估机构现场评估 |
| 9 |  |  | 390-490 | 中档装修 | 中档地面瓷片、墙面乳胶漆及部分瓷片墙裙、天花大部分吊顶、不锈钢门窗、水电、火灾自动报警系统 |
| 10 |  |  | 140-390 | 普单装修 | 水泥地面/地板漆/地砖地面、墙膏、门窗、水电、简单消防设施设备 |
| 11 | 轻型、重型钢结构厂房 | —— | —— | 装修 | 按照评估机构现场评估 |

备注：若装修档次不符按照评估机构现场评估为准。

3、生产生活附属用房补偿标准表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 简易结构 （红砖铁皮瓦） | ㎡ | 500 | 基准层高2.2米，每增加或减少0.1米，相应增加或减少10元/平方米（龙府【2024】68号） |
| 2 | 简易棚房 | ㎡ | 350 | 简易棚房、灰间、杂物间、栏舍（龙府【2024】68号） |
| 3 | 铁皮棚 | ㎡ | 200 | 无墙（龙府【2024】68号） |
| 4 | 标准养殖场 （框架结构） | ㎡ | 800 | 通水电、排水排污等设施齐全（龙府【2024】68号） |
| 5 | 标准养殖场 （混合结构） | ㎡ | 700 | 通水电、排水排污等设施齐全（龙府【2024】68号） |
| 6 | 标准养殖场 （砖木瓦结构） | ㎡ | 600 | 通水电、排水排污等设施齐全（龙府【2024】68号） |

4、构筑物及附属设施补偿标准（龙府〔2024〕68号）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥地坪 | ㎡ | 100 |  |
| 2 | 毛石挡土墙 | m³ | 350 |  |
| 3 | 单砖围墙（未批档） | ㎡ | 130 |  |
| 4 | 单砖围墙（已批档） | ㎡ | 150 |  |
| 5 | （18墙）围墙（未批档） | ㎡ | 180 |  |
| 6 | （18墙）围墙（已批档） | ㎡ | 200 |  |
| 7 | （24墙）围墙（未批档） | ㎡ | 230 |  |
| 8 | （24墙）围墙（已批档） | ㎡ | 260 |  |
| 9 | （30墙）围墙（未批档） | ㎡ | 300 |  |
| 10 | （30墙）围墙（已批档） | ㎡ | 330 |  |
| 11 | 压墙 | ㎡ | 200 |  |
| 12 | 混凝土道路（220mm厚） | ㎡ | 200 |  |
| 13 | 混凝土道路（150mm厚） | ㎡ | 160 |  |
| 14 | 混凝土道路（100mm厚） | ㎡ | 125 |  |
| 15 | 500#混凝土 | m³ | 600 |  |
| 16 | 架线费 | m | 50 | 三相四线含线杆 |
| 17 | 泥堤坝 | m³ | 15 |  |
| 18 | 普通水井（按容积计） | m³ | 475 |  |
| 19 | 泥井（限5m³以内） | m³ | 130 |  |
| 20 | 水利设施（三面光） | m | 350 | 底宽>25cm |
| 21 | 门楼（宽2米以内） | 座 | 3000 | 普通门楼标准，外墙瓷砖贴面，特殊工艺、材料、造型以及门匾等另计 |
| 22 | 门楼（宽2米内、高2米） | 座 | 4000 |  |
| 23 | 门楼（宽2.5米内、高2米） | 座 | 5500 |  |
| 24 | 门楼（宽3米内、高2米） | 座 | 8200 |  |
| 25 | 门楼（宽3米以上、高2米以上） | 座 | 11000 |  |
| 26 | 炉灶（水泥砂浆面） | 套 | 1000 |  |
| 27 | 炉灶（瓷片贴面） | 套 | 2500 |  |
| 28 | 炉灶（大理石贴面） | m | 700 |  |
| 29 | 水泥涵管（DN300） | m | 200 |  |
| 30 | 水泥涵管（DN500） | m | 350 |  |
| 31 | 户外水管DN15（PVC）4分管 | m | 10 | 含管件 |
| 32 | 户外水管DN20（PVC）6分管 | m | 15 |  |
| 33 | 户外水池（砖） | m³ | 300 |  |
| 34 | 手摇井 | 口 | 3000 |  |
| 35 | 水渠、水沟（砖） | m | 150 |  |
| 36 | 化粪池 | 个 | 3000 |  |
| 37 | 家用沼气池 | m³ | 475 |  |
| 38 | 广告牌 | ㎡ | 150-350 |  |
| 39 | 阶梯砖 | ㎡ | 150 |  |
| 40 | 空气能、太阳能（家用） | 套 | 6000 | 超出50条太阳管按每条120元进行累加。 |
| 41 | 不锈钢水塔 | 个 | 2000 | 4立方内，超出按每立方增加500元。 |
| 42 | 层基 | ㎡ | 450 |  |
| 43 | 热水器移机补偿 | 套 | 300 | 移装费用 |
| 44 | 空调移机补偿 | 台 | 500 | 移装费用 |
| 45 | 100kVA 以下（含 100kVA）变压器 | 台 | - | 重置费用，含开关、电缆等配套设施设备 |
|  | 100-200kVA（含 200kVA）变压器 | 台 | - |  |
|  | 200-630kVA（含 630kVA）变压器 | 台 | - |  |
|  | 630kVA 以上变压器 | 台 | - |  |

备注：上述各项补偿单价均包含人工、材料、辅料、机械设备费用等造价费用，未考虑成新率及扣除折旧。

5、地上各种果树木补偿

厂区零星人工种植的果树木按实际清点补偿，具体标准按《关于印发龙川县征收土地青苗和地上附着物补偿标准的通知》（龙府〔2024〕68号）执行，未列明事项按照评估机构参照市场价值评估确定。